###### 20 февраля 2013 г. 		№ 5-26

О внесении изменения в решение Кричевского районного исполнительного комитета от         22 января 2013 г. № 3-13

Кричевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Титульный список капитального ремонта жилищного фонда Кричевского унитарного коммунального производственного предприятия «Коммунальник» на 2013 год, утвержденный решением Кричевского районного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. № 3-13 «Об утверждении титульного списка капитального ремонта жилищного фонда», изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО

Решение Кричевского районного

исполнительного комитета

22.01.2013 № 3-13

(в редакции решения

Кричевского районного

исполнительного комитета

20.02.2013 № 5-26)

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

капитального ремонта жилищного фонда

Кричевского унитарного коммунального

производственного предприятия

«Коммунальник» на 2013 год

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Воробьева А.В., начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома Клименкова Д.В., начальника финансового отдела райисполкома Жолудь А.И., начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома               Полторацкую Л.В.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель районного

исполнительного комитета		В.В.Сысоев

Начальник финансового отдела

районного исполнительного комитета	А.И.Жолудь

| н/п | Наименование объекта, адрес | Год постройки | Общая площадь жилого дома, м2 |  | В базисных ценах 2006 г/2012 г. |  |  |  |  |  | Выпол-нено на 01.01. 2013, млн.руб. |  |  | План на 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод площади, м2, в т.ч .по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | источники финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в теку-щих ценах млн. руб |  | районный бюджет |  |  |  |  |  | сред-ства насе-ления |  |  | сред-ства аренда-то-ров |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сметная стоимость ремонта объекта , млн.руб. |  |  | в том числе СМР млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод,м2 | I |  |  | II |  |  | III | IV |  |  |  |  |  | 149 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей водопровода и канализации жилого дома №1 м-на «Комсомольский» в г. Кричеве | 1972 | 3334 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетей водопровода и канализации жилого дома №2 м-на «Комсомольский» в г. Кричеве | 1972 | 3334 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт с элементами модерниза-ции жилого дома № 1 м-на «Сож» в г.Кричеве | 1961 | 946 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2 м-на «Сож» в г. Кричеве | 1961 | 943 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация жилого дома №14 в микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1968 | 2493 | Корректировка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 7,8 |  |  |
| 6 | Тепловая модернизация отдельных фрагментов фасада(торцов) жилого дома №36-б по ул.Октябрьская в г.Кричеве | 1981 | 2649 | разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 7 | Тепловая модернизация наружных стен жилого дома №20 по ул.Механизаторов в г.Кричеве | 1972 | 644 | ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Тепловая модернизация наружных стен жилого дома №7 по ул.Заслонова в г.Кричеве | 1962 | 578 | ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт рулонной кровли жилого дома №28 м-на «Сож» в г.Кричеве | 1986 | 4117 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Тепловая модернизация стен жилого дома №55а ул.Советская в г.Кричеве | 1982 | 4650 | ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Тепловая модернизация стен жилого дома №33 м-на «Комсомольский» в г.Кричеве | 1996 | 6521 | ТЭО, Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт рулонной кровли жилого дома №18 м-н «Комсомольский» в г.Кричеве | 1987 | 6392 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | «Газификация жилого дома №8 по ул. Заслонова в г. Кричеве» | 1959 | 1452 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №2 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве. (корректировка) | 1961 | 943 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №1 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве (корректировка) | 1961 | 946 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт отдельных конструк-тивных элементов жилого дома №1 по ул.Тимирязева в г. Кричеве. | 1976 | 2929 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Тепловая модернизация стен жилого дома №42 по ул. Октябрьской в г.Кричеве | 1977 | 1387 | ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Тепловая модернизация стен жилого дома №52 по ул. Ленинской в г .Кричеве | 1959 | 648 | ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Тепловая модернизация стен жилого дома №10 по ул. Парковой в г .Кричеве |  |  | ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Тепловая модернизация стен жилого дома №1 по ул. Парковой в г.Кричеве | 1995 | 1376 | ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Тепловая модернизация стен жилого дома №18 на м-не Сож» в г.Кричеве | 1972 | 2648 | ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация жилого дома №15 по ул.Заслонова в г.Кричеве (устройство системы горячего и холодного водоснабжения, канализации | 1956 | 503 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома 3 по ул.Фрунзе в г. Кричеве. | 1945 | 3090 | Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,8 |  |  | 7,8 |  |  |
| ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ НА 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №6 на микрорайоне «Сож» в г. Кричеве | 1961 | 628 |  |  | 91,9/- | 71,9/- |  | 278,461 |  |  | 628 |  |  |  |  | 628 |  |  |  |  |  |  | 87,5 |  | - |  |  | - |  |  | - | 87,5 |  | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 |  | 18 |  |  |  |  |
| 25 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №7 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1962 | 633 |  |  | 2710/- | 217,5/- |  | 929,523 |  |  | 633 |  |  | - |  | - |  | 633 |  |  |  | - | 350,4 |  | 350,4 |  |  | - |  |  | 350,4 | - |  | - |  |  |  |  |
| 26 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №8 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1962 | 951 |  |  | 105,9/- | 85,6/- |  | 296,286 |  |  | 951 |  |  | - |  | 951 |  | - |  |  |  | - | 50,0 |  | 50,0 |  |  | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  |  |  |  |
| 27 | Замена системы водоснабжения и канализации жилого дома №11на микрорайоне «Сож»в г.Кричеве | 1963 | 2504 |  |  | 241,9/- | 194,2/- |  | 615,907 |  |  | 2504 |  |  |  |  |  |  | 2504 |  |  |  | - | 60,0 |  | - |  |  | - |  |  | - | 60,0 |  | - |  |  |  |  |
| 28 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №1 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1961 | 946 |  |  | 293,1/- | 244,2/- |  | 1038,717 |  |  | 946 |  |  |  |  |  |  | 946 |  |  |  | - | 89,4 |  | 89,4 |  |  | - |  |  | 89,4 | - |  | - |  |  |  |  |
| 29 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №2 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1961 | 943 |  |  | 192,9/- | 158,3/- |  | 793,977 |  |  | 943 |  |  | - |  | 943 |  | - |  |  |  |  | 15,0 |  | - |  |  | - |  |  | - | 15,0 |  | - |  |  |  |  |
| 30 | Модернизация кровли жилого дома №55а по ул.Советская в г.Кричеве | 1982 | 4650 |  |  | 423,1/- | 353,1/- |  | 1139,134 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 500,0 |  | 500,0 |  |  | - |  |  | 500,0 | - |  | - |  |  |  |  |
| 31 | «Капитальный ремонт жилого дома №46 по ул.Ленинской в г.Кричеве» (2 очередь) | 1968 | 1893 |  |  | 45,8/- | 40,2/- |  | 57,626 |  |  | 1893 |  |  | - |  | - |  | 1893 |  |  |  | - | 240,0 |  | - |  |  | - |  |  | - | 240,0 |  | - |  |  |  |  |
| 32 | «Капитальный ремонт жилого дома №18 в микрорайоне «Сож» в г.Кричеве» (2 очередь) | 1972 | 2648 |  |  | 233,3/- | 197,3/- |  | 1,374 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 800,0 |  | 525,0 |  |  | 525,0 |  |  | - | 275,0 |  | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 |  | 18 |  |  |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №142 по ул.Ленинской в г.Кричеве (2-очередь) | 1940 | 253 |  |  | 29,0/- | 26,4/- |  | 84,596 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 110,0 |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 34 | Модернизация жилого дома №14 в м-не «Сож» в г.Кричеве | 1968 | 2493 |  |  | 159,0/- | 133,9/- |  | 146,019 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 463,0 |  | 343,0 |  |  | - |  |  | 343,0 | 120,0 |  | - |  |  |  |  |
| Вновь начатые объекты на 2013 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | «Тепловая модернизация наружных стен жилого дома №43 по ул.Пугачева в г.Кричеве» | 1990 | 1079 |  |  | 167,5/- | 156,92/- |  | - |  |  |  | 1079 |  | - |  | 1079 |  |  |  |  |  |  | 737,0 |  | 737,0 |  |  | - |  |  | 737,0 | - |  | - |  |  |  |  |
| 36 | Тепловая модернизация наружных стен жилого дома №40 по ул.Урицкого в г.Кричеве. 2-й этап | 1988 | 836 |  |  | -/816,8 | -/721,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 | 743,0 |  | 743,0 |  |  | - |  |  | 743,0 | - |  | - |  |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома №5 по ул.Фрунзе в г.Кричеве | 1947 | 3262 |  |  | 353,3/- | 299,4/- |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1670,0 |  | 1117,2 |  |  | - |  |  | 1117,2 | 552,8 |  | - |  |  |  |  |
| 38 | «Модернизация жилого дома №15 по ул.Заслонова в г.Кричеве (устройство системы горячего и холодного водоснабжения, канализации)». 1 очередь | 1956 | 503 |  |  | 565,7 | 491,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,2 |  | 399,2 |  |  |  |  |  | 399,2 |  |  | - |  |  |  |  |
| 39 | Тепловая модернизация отдельных фрагментов фасада(торцов) жилого дома №36-б по ул.Октябрьской в г.Кричеве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10413 |  |  |  | 3601 |  | 5976 |  |  |  | 836 | 6564,5 |  | 5214,2 |  |  | 635,0 |  |  | 4579,2 | 1350,3 |  | - |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №6 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1961 | 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,1 |  | 165,1 |  |  | - |  |  | 165,1 | - |  | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 | 17 |  | 18 |  |  |  |  |
| 41 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №7 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1962 | 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,6 |  | 871,6 |  |  | - |  |  | 871,6 | - |  | - |  |  |  |  |
| 42 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №2 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1961 | 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,4 |  | - |  |  | - |  |  | - | 201,4 |  | - |  |  |  |  |
| 43 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №9 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве | 1962 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,5 |  | - |  |  | - |  |  | - | 55,5 |  | - |  |  |  |  |
| 44 | Замена системы водоснабжения и канализации с устройством горячего водоснабжения жилого дома №1 на микрорайоне «Сож» в г.Кричеве. | 1961 | 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,8 |  | - |  |  | - |  |  | - | 72,8 |  | - |  |  |  |  |
| 45 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №142 по ул.Ленинской в г.Кричеве (2-очередь) | 1940 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,4 |  | - |  |  | - |  |  | - | 14,4 |  | - |  |  |  |  |
| 46 | Модернизация кровли жилого дома №55а по ул.Советская в г.Кричеве | 1982 | 4650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,8 |  | 77,8 |  |  | - |  |  | 77,8 | - |  | - |  |  |  |  |
| 47 | Жилой дом №14 ,м-н «Сож» в г. Кричеве (ремонт балконов ) 1 эт. | 1968 | 2493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | - |  |  | - |  |  | - | 6,0 |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1464,6 |  | 1114,5 |  |  | - |  |  | 1114,5 | 350,1 |  | - |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10413 |  |  |  | 3601 |  | 5976 |  |  |  | 836 | 8383,7 |  | 6328,7 |  |  | 635,0 |  |  | 5693,7 | 2047,2 |  | 7,8 |  |  |  | » |