**Стройка под надзором**

 Одно из ключевых мероприятий по наведение образцового порядка на строящихся объектах в населенных пунктах принятие действенных мер соблюдения строительного законодательства при строительстве объектов.

 Для их реализации органы Госстройнадзора в рамках возложенных государством на них обязанностей, также постоянно проводят мониторинги и проверки объектов строительства на их соответствие требованиям проектной и нормативно-технической документации по организации и содержанию строительных площадок.

Наиболее характерные нарушения это: несоответствие типа ограждений строительной площадки или его отсутствие, отсутствие поста мойки колес, несвоевременный вывоз строительного мусора, непроектное размещение мест складирования строительных материалов и бытового городка, нарушение при возведении стропильных конструкций кровли, при выполнении отделочных работ, при благоустройстве территории, при соблюдении требований по безопасности труда.

За период с января 2022 года по настоящее время инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по Могилевской области при проведении надзорных мероприятий в Кричевском районе выявлено более 150 дефектов и нарушений, допущенных должностными лицами организаций. Порядка пятидесяти процентов выявленных нарушений относится к оформлению и ведению исполнительно-технической документации, обустройству и содержанию строительных площадок. Также значительная часть дефектов и нарушений, допущенных при строительстве, касается утеплению наружных стен зданий, монтажу инженерных систем тепло и водоснабжения, отделочным работам, не обходится без дефектов, допущенных при устройстве рулонных кровель.

За несоблюдение действующих требований проектной и нормативно-технической документации составлены семь постановлений о наложении административных взысканий на должностные лица подрядчиков.

 Инспекцией Госстройнадзора по объектам Кричевского района выдавались предписания подрядчикам и представителям заказчика для устранения замечаний. Наибольшее количество нарушений при капитальном ремонте и строительстве выявлено на объектах, где подрядчиком выступает ООО «СтройРемонтГарант», ЧП «ГравоМастер», Кричевское УКПП "Коммунальник" и КУП "Кричевская ПМК-264".

 Следует отметить, что выявленные дефекты, направленные инспекцией Госстройнадзора в адрес КУП "Кричевская ПМК-264" и Кричевского УКПП «Коммунальник» в виде требований об их устранении, не остаются без внимания руководства организации. Однако, в отношении содержания и организации строительных площадок, принимаемые меры по недопущению нарушений уделяется недостаточно внимания.

 Инспекция Госстройнадзора по Могилевской области считает, что только принятие должных мер всеми участниками строительства и безусловное соблюдение ими строительных норм и правил позволят навести образцовый порядок на нашей малой Родине.

Государственный строительный инспектор И.В. Шорников

19.07.2022г.