**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение линии по сжиганию RDF топлива для производства цемента на ОАО «Кричевцементношифер», расположенной по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | Срок выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | 21.02.2025-06.06.2025 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | 28.06.2025-02.07.2025 (в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС) |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* | не требуется\* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\*  | не требуется\* |
| Подготовка отчета об ОВОС | 28.02.2025 – 30.06.2025 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\*  | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | 05.07.2025-15.08.2025 (не менее 30 календарных дней)не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | 30.07.2025-15.08.2025 (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)(при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям  | 04.08.2025-20.08.2025(при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 06.08.2025 – 29.08.2025 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | 21.08.2025 – 30.09.2025 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |
| *\* - заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие* |

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** Открытое Акционерное Общество «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» (далее – ОАО «Кричевцементношифер»)

Юридический адрес: Республика Беларусь, 213493, Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка».

Телефоны/факс: тел. (+3752241) 20909, 20910, факс (+3752241) 20925

E-mail: kcsh@kcsh.by.

**Проектная организация:** УП «БЕЛПРОМПРОЕКТ»**,** почтовый адрес (юридический адрес): 220030 г. Минск, пл. Свободы, 17, <http://www.belprom.by>, e-mail: priem@belprom.by, тел.: (+37517) 319-57-84, факс: (+37517) 338-62-15.

Планируемая деятельность предусматривает строительство технологической линии по приготовлению RDF-топлива производительностью до 15 т/ч и его подачу в ступенчатую печь предварительного сжигания (далее – теплогенератор, предтопок) производительностью 10,1 т/ч, далее дымовые газы дожигаются в декарбонизаторе. В настоящее время в качестве топлива для работы горелки вращающейся печи используется уголь, а в декарбонизаторе − торф и уголь. Проектом предусмотрено частичное замещение угля, используемого в декарбонизаторе на торф и RDF-топливо.

Размещение планируемой деятельности предусматривается полностью на территории существующей производственной площадки ОАО «Кричевцементношифер» на земельном участке с кадастровым номером 724000000001000291 площадью 59,2906 га.

Площадь территории в границах работ по генплану составит 0,5474 га.

Численный состав работников планируемого производства составит 20 человек.

Режим работы рассматриваемого производственного процесса: 2 смены по 12 часов, 300 рабочих дней в году.

При проведении оценки воздействия проектируемого объекта по возведению линии по сжиганию RDF топлива для производства цемента на ОАО «Кричевцементношифер» на окружающую среду были рассмотрены следующие *альтернативные варианты:*

Вариант 1 – строительство технологической линии по приготовлению RDF-топлива и его подаче на сжигание в предтопок декарбонизатора на существующей промышленной площадке ОАО «Кричевцементношифер» (земельный участок с кадастровым номером 724000000001000291);

Вариант 2 – отказ от реализации проектных решений («нулевая альтернатива»).

Выполненный сравнительный анализ альтернативных вариантов планируемой деятельности показал, что приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности является*вариант 1* **–** строительство технологической линии по приготовлению RDF-топлива и его подаче на сжигание в предтопок декарбонизатора на существующей промышленной площадке ОАО «Кричевцементношифер» по адресу: Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка»