ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ГРАЖДАН  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
ОТЧЕТА ОБ ОВОС по объекту:

**Реконструкция подводного перехода магистральных нефтепроводов  
«Унеча-Полоцк 1,2» через р. Сож**

План-график работ по проведению ОВОС

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | С декабря 2022 по январь 2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | С мая 2023 по июнь 2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности\* | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | С декабрь 2022 по январь 2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории:  Республики Беларусь | С июня 2023 по июль 2023 |
| затрагиваемых сторон\* | Не требуется |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | С июня 2023 по июль 2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | С июля 2023 по август 2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | С августа 2023 по сентябрь 2023 |

\*- заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие.

С учетом критериев, установленных в Добавлениях I и II к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» и