- О ВЫПОЛНЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА»  В г. Кричеве

С учетом выделенных бюджетных средств, в рамках регионального комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, которая включает подпрограмму 5 «Чистая вода» в г. Кричеве и Кричевском районе проведен ряд мероприятий, призванных обеспечить население качественной питьевой водой.

В результате проделанной работы достигнута определенная обеспеченность населения Кричевского района питьевой водой нормативного качества, потребляемой из централизованных коммунальных систем водоснабжения (исходя из количества заключенных договоров на данные услуги) За 2017 год предприятием выполнен установленный показатель на уровне 23,9 %, запланированных Государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на  2016 - 2020 годы.

До 2025 года данный показатель планируется выполнить на уровне 100 %.

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения», реализуемого за кредитные ресурсы (заем Международного банка реконструкции и развития) за 2017-2018 г г. осуществлен ввод в эксплуатацию объекта: «Строительство водопроводных сетей в г. Кричеве (2 очередь)»,  предусматривающего строительство водопроводных сетей в районе депо по улицам Тимченко, Ломоносова, Переездная, Ворошилова, Фрунзе, 1,2 –й пер. Кольцевых, ул. Мозолькова, 60 лет Октября, пер. Смоленский, Ворошилова и в районе СШК по улицам Орджоникидзе, Чкалова, Луговая, Я. Купалы, Заслонова, Ульяновых, Пугачева, 8 Марта, Урицкого, пер. Урицкого, Пушкина общей протяженностью 7 844,9 м.п. На строительство данных сетей выделено 293,9 тыс. $ США.

В 2018 г. осуществляется строительство объекта: «Строительство водопроводных сетей в г. Кричеве (1 очередь)»,  предусматривающего строительство артскважины и станции обезжелезивания воды на 1500 м³/сут., а также водопроводных сетей по ул. Московской, Советской, район колледжа - ул. Либкнехта – ул. Партизанская, ул. Кутузова, ул. Чкалова – ул. Свободы – пер. Ленинградский, ул. Красноармейская – ул. Чайковского – ул. Тимирязева, пер. Красноармейский – ул. Суворова – ул. Черняховского, ул. Некрасова – ул. Победы, ул. Ленинская, ул. Пионерская, ул. Лазаренко – К. Маркса – Овражная, Овражная – Советская, ул. Жуковского – переулки Полевой - Колхозной общей протяженностью 11 877,7 м.п. На строительство данных сетей за счет кредитных ресурсов Международного банка реконструкции и развития выделено 805,2 тыс. $ США., на 01.07.2018 г. освоено 521,3 тыс. $ США.